УКРАЇНА

РЕМОНТНЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО №2

45000 Волинська область, м.Ковель, вул.Д.Галицького, 6а,

тел.4-98-49, бух.4-88-72, факс 4-83-00

р/р UA 91 303440 00000 26007236546001 в ВГРУ АТ КБ «Приватбанк»,

# МФО 303440, код 30514430

# e-mail: rgkp2@ukr.net

Інформація

по підготовці житлового фонду РЖКП-2

до осінньо-зимового періоду 2020-2021 рр. станом на 01.09.2020р.

На виконання організаційно-технічних заходів по підготовці житлового фонду РЖКП-2 до роботи в осінньо-зимовий період на 2020-2021 рр. повідомляємо:

- Забезпечено виконання капітального ремонту на суму 1212,0 тис.грн. при плані 1525,0 тис.грн. (79,48)

- Освоєно асигнувань по поточному ремонту на суму 1424,6 тис.грн.

- Ремонт шиферної покрівлі:

Володимирська, 146					Косачів, 22

Б-р Л. Українки, 5					Театральна, 13

В. Кияна, 35А, 47, 49

- Ремонт рулонної  покрівлі:

Відродження, 14а					Володимирська, 148

Сагайдачного, 6					40 років Перемоги, 15

О.Пчілки, 6

5. Ремонт покрівлі  вхідних  та  балконних  козирків :

Б-р Л. Українки, 35

Володимирська, 2

6. Заміна та ремонт зливової системи :

Пирогова, 1						В. Кияна, 84

Володимирська, 89					40 років Перемоги, 15

Заводська, 11

Сагайдачного, 6б, 6а

8.  Ремонт вхідних та підвальних дверей:

В. Кияна, 110

Театральна, 13

9. Ремонт під’їздів:

Б-р Л.Українки, 35, 1-2п

Володимирська 2, 2п

10. Ремонт системи холодного водопостачання:

40р. Перемоги, 7, 15					Мічуріна, 2

Т. Боровця, 1,3					Відродження, 10, 6, 4			Володимирська, 1,3, 85

Косачів, 3

Леонтовича, 2

Б-р Л. Українки, 33

11. Ремонт системи гарячого водопостачання :

40р. Перемоги, 7					Володимирська, 85

Заводська, 3						Сагайдачного, 6а

Т. Боровця, 1,3

12. Ремонт системи водовідведення:

В. Кияна, 49,110					В. Кияна, 74, 49

Мічуріна, 3,4						Володимирська, 2

Відродження, 14а

Театральна, 31а

13 . Капітальний ремонт ліфтів:

Заплановано відремонтувати 5 ліфтів, відремонтовано 5 ліфтів(капітальний):

Заводська, 3/ 1-4

Володимирська, 79/ 1

14. Підготовлено 2 од. транспортних засобів для очищення тротуарів , доріг від снігу.

15. Робота з квартиронаймачами

Заплановано подати 130 позовних заяв до суду, подано 55 (42,31%).

в.о начальника   						Т.О. Таксюк