# ЗАТВЕРДЖЕНО.                                                                                                                            рішенням виконавчого комітету

# 10.05.2019 № 150

# Організаційно-технічні заходи по підготовці житлового фонду РЖКП-2

# до роботи в осінньо-зимовий період  2019-2020 рр.

| # № | # Найменування заходів | # Од.вим | # Обсяг | # Термін виконання | # Хто виконує | Прізвище і посада (відповідальних осіб) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Освоєння асигнування на поточний ремонт | # тис.гр. | # 1416,83 | # 2019 р. | # Власними силами РЖКП-2 | # Головний інженер # Таксюк Т.О. |  |
| # 2 | # Ремонт шиферної покрівлі: - В. Кияна, 110, 74 - Б-р. Л. Українки, 30, 1 - Театральна, 5, 31а | # м.кв. | # 60,0 # 6 будинків # 16,0 тис. грн. | # 1-2 кв. | # Власними силами РЖКП-2 # . | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Ст. майстер рем. групи # Панасюк Т.М. |  |
| # 3 | # Ремонт рулонної покрівлі: - Заводська, 3,11 - Відродження, 14а - Володимирська, 81, 87, 89, 97 - Пирогова, 1 - В. Кияна, 72, 74б | # м.кв. | # 240,00 # 10 будинків # 47,0 тис.грн. | # 1-4 кв. | # Власними силами РЖКП-2 | # .Головний інженер # Таксюк Т.О. # Ст. майстер рем. групи Панасюк Т.М. |  |
| # 4 | # Ремонт покрівлі вхідних та балконних козирків: - Володимирська, 3 - Відродження, 14а - Заводська, 3 | # шт. | # 4 # 24тис.грн. | # 1-3 кв. | # Власними силами РЖКП-2 | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Ст. майстер рем. групи # Панасюк Т.М. |  |
| # 5 | # Заміна та ремонт зливової системи: - Мічуріна, 2 - Театральна, 5 - Відродження, 14а - Косачів, 3 - Ватутіна, 74 - 40 р. Перемоги, 15 | # м.п. | # 6 будинків # 220 | # По мірі надходження коштів | # Власними силами РЖКП-2 | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Ст. майстер рем. групи # Панасюк Т.М. |  |
| # 6 | # Ремонт відмосток: - Відродження, 14а | # м.кв. | # 10,0 # 1 буд. # 3,0 тис. грн.. | # 1-2 кв. | # Власними силами РЖКП-2 | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Ст. майстер рем. групи Панасюк Т.М. |  |
| # 7 | # Ремонт вхідних та підвальних дверей: - Б-р Л. Українки,1, 33 - Мічуріна, 3 - В. Кияна, 72 - Косачів, 3 - Володимирська, 3, 148 - 40 р. Перемоги, 15 - Сагайдачного,8 | # шт | # 15 # 9 буд. # 6 тис. грн.. | # 1-2кв. | # Власними силами РЖКП-2 | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Ст. майстер рем. групи Панасюк Т.М. |  |
| # 8 | # Скління вікон на сходових клітках: - Б-р Л. Українки, 30, 33 - Володимирська, 3, 87 - Т. Боровця, 1 - Відродження, 22 - В. Кияна, 74 - Заводська, 3, 6 - Мічуріна, 4 | # м.кв. | # 43 # 10 будинків # 5тис.грн | # 2-4 кв. | # Власними силами РЖКП-2 | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Ст. майстер рем. групи Панасюк Т.М. |  |
| # 9 | # Ремонт під’їздів: - Б-р. Л.Українки1/ 1-3 - Б-р. Л.Українки, 3/ 1,2 - Б-р. Л.Українки, 5/ 2 - Б-р Л. Українки, 11/ 1,2 - Драгоманова, 3/ 1,2 - Драгоманова, 5/ 1-3 - Косачів, 1/ 2 - Косачів, 3/ 1-4 - Мічуріна, 3 1-3 - Заводська, 27/1 - Сагайдачного, 8/ 2,3 | # шт. | # 24 під’їзди # 165,0тис.грн. | # 2-4 кв. | # Власними силами РЖКП-2 | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Ст. майстер рем. групи Панасюк Т.М. |  |
| # 10 | # Ремонт системи холодного водопостачання: - Т.Боровця, 1,3 - Драгоманова, 3 - О. Пчілки, 6 - Відродження, 14а - 40 р. Перемоги, 7 - Володимирська, 81, 85 - Заводська, 7, 3 | # тис.грн | # 10 будинків # 40,0 тис.грн* | # 1-4 кв. | # Власними силами # РЖКП-2 | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Начальник дільниці по внутрішньобудинковихмережах Максимук М.Г |  |
| # 11 | # Ремонт системи гарячого водопостачання: - 40 р. Перемоги, 15 - Відродження, 22 - Заводська, 11, 7, 6, 3 - Володимирська, 101, 85 - Сагайдачного, 6а - В. Кияна, 35а, 84 | # тис.грн | # 11 будинків # 55 тис.грн* | # 1-3 кв. | # Власними силами РЖКП-2 | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Начальник дільниці по внутрішньобудинковихмережах Максимук М.Г |  |
| # 12 | # Ремонт системи водовідведення: - Ватутіна, 84,72,74 - В. Кияна, 74 а, 84 - Володимирська, 2, 3, 81, 87, 79 - Театральна, 28 - Косачів, 1 - Відродження, 22, 14а, 4 - Б-р Л. Українки, 31 - Мічуріна, 4, 3 - Заводська, 3,11,6, 27 - О. Пчілки, 6 # 40 р. Перемоги, 15, 9 | # тис.грн | # 25 будинки # 45,0 тис.грн* | # 1-3 кв. | # Власними силами РЖКП-2 |  | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Начальник дільниці по внутрішньобудинковихмережах Максимук М.Г |  |
| # 13 | # Ремонт системи теплопостачання: - Леонтовича, 2 - Б-р. Л. Українки, 33 - 40 р. Перемоги, 15 - Володимирська,81, 85, 101 - Заводська, 3, 11, 27 - Відродження, 22, 14а | # тис.грн | # 11 будинків # 40,0 тис.грн.* | # 1-3 кв. | # Власними силами # РЖКП-2 |  | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Начальник дільниці по внутрішньобудинковихмережах # Максимук М.Г |  |
| # 14 | # Капітальний ремонт ліфтів: | # Од. | # 9 | # 1-2 кв | # Підрядна організація |  | # Головний інженер # Таксюк Т.О. |  |
| # 15 | # Ремонт електрообладнання(енергозбереження) | # шт. | # 60 будинків # 150,0 тис. грн.. | # По мірі надходження коштів | # Власними силами РЖКП-2 |  | # Головний інженер # Таксюк Т.О. |  |
| # 16 | # Мурування отворів в підвальних приміщеннях та після с-т робіт: - Заводська, 3, 87 - Володимирська, 3 - Ветеранів 2 - 40 р. Перемоги, 7 - Відродження, 4, 14, 14а | # м.кв. | # 30 # 3,5 тис. грн.. | # 1-2 кв. | # Власними силами РЖКП-2 |  | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Ст. майстер рем. групи # Панасюк Т.М. |  |
| # 17 | # Заготівля піщано - соляної суміші для посипки тротуарів по вулицях та дворових територіях | # т | # 100 | # 3 кв. | # Власними силами РЖКП-2 |  | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Механік Сичук С.С. |  |
| # 18 | # Підготовка транспортних засобів для очищення тротуарів,доріг від снігу | # од. | # 3 | # 2-3 кв. | # Власними силами РЖКП-2 |  | # Головний інженер # Таксюк Т.О. # Механік Сичук С.С. |  |
| # 19 | # Робота з квартиронаймачами –боржниками за комунальні послуги, подання позовних заяв до суду. | # од. | # 161 | # 1-4 кв. | # Власними силами РЖКП-2 |  | # Юрист Клімук Р.В. |  |

# Погоджено:

# Заступник  міського  голови   ________________А.В.Товстига

# Начальник  управління

# капітального  будівництва  та  ЖКГ    ________________  А.В.Стернічук

Начальник РЖКП-2                              _________________ Н.М.Гейко