ПРОЄКТ

## КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

## ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

_______________                            м.Ковель                                       №________

Про затвердження Програми комплексного озеленення та розвитку парків Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки «Зелене місто»

Відповідно до ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму комплексного озеленення та розвитку парків Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки «Зелене місто» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології та благоустрою міста, комунального майна, промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торговельного та побутового обслуговування населення (Ткачук В.О.).

Міський голова									Ігор ЧАЙКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

__________№ _________

Програма

комплексного озеленення та розвитку парків Ковельської територіальної громади на 2022-2024 роки «Зелене місто»

м. Ковель

Зміст

І. Паспорт (характеристика) Програми

ІІ. Загальна частина

ІІІ. Мета  Програми

ІV. Визначення проблем. Шляхи і способи розв’язання проблем

V. Завдання і заходи Програми

VI. Очікувані результати і ефективність Програми

VII. Обсяги та джерела фінансування

VIII. Організаційне забезпечення Програми

І. Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Депутати міської ради: Мілінчук А.В., Клімук В.В., Сеник Н.А. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Депутати міської ради: Мілінчук А.В., Клімук В.В., Сеник Н.А. |
| 3. | Відповідальний виконавець | Комунальне підприємство «Ковельські парки», Комунальне підприємство Добробут, |
| 4. | Учасники Програми | УКБ, управління культури, молоді та спорту, управління освіти, відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Ковельської міської ради, Комунальне підприємство «Ковельські парки», Комунальне підприємство «Добробут» |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2022-2024 |
| 6. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 2995000 |
| 6.1 | Коштів бюджету територіальної громади | 1995000 |
| 6.2 | Коштів обласного бюджету | - |
| 6.3 | Коштів інших джерел | 1000000 |

ІІ. Загальна частина Програми

Програма комплексного озеленення Ковельської територіальної громади  на 2022-2024 роки «Зелене місто» (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Методичних рекомендацій з розроблення місцевих програм розвитку та збереження зелених насаджень, які затверджено наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.12.2010 №466, та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, які затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 №105, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 р. за №880/12754.

Програму розроблено з урахуванням положень містобудівної документації.

Необхідність розроблення даної Програми викликана відсутністю концепції збереження, реконструкції та збільшення зелених зон міста.

Програма направлена на утримання у здоровому та впорядкованому стані зелених насаджень; розробку планів реконструкції і збільшення зелених насаджень; забезпечення збалансованого розвитку міської зеленої зони.

Під час розробки Програми використані матеріали та пропозиції  управлінь, відділів виконкому, комунальних підприємств  та громадських організацій.

ПІ. Мета Програми

Мета Програми - проведення комплексу заходів по збереженню, реконструкції та збільшенню зелених насаджень міста відповідно до державних будівельних і санітарних норм та створення більш сприятливих умов для життєдіяльності людини.

ІV. Визначення проблем. Шляхи і способи розв’язання проблем.

Важливим показником для оцінки забезпеченості міста зеленими насадженнями є норма озеленення - площа озеленених територій загального користування, яка припадає на одного мешканця.

В останні роки різко зросла кількість автомобільного транспорту, який є одним з джерел постійного надходження в атмосферу газоподібних, аерозольних і твердих частинок, а також створює стабільно високий рівень шуму.

Тому, одним з основних завдань є збільшення дерево-чагарникових порід, що володіють здатністю екологічного доочищення полютантів, антибактеріальними властивостями, а також здатністю зменшення сили звукових хвиль, регулювання вітро-пилових та вітро-газових потоків, формування найбільш комфортних умов праці, побуту та відпочинку населення.

Сквер становить собою упорядковану і озеленену ділянку площею від 0,02 до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткострокового відпочинку населення.

Бульвар - це озеленена територія вздовж транспортної магістралі, вулиці або набережної, з алеями і доріжками для пішохідного руху і короткочасного відпочинку.

У сучасному озелененні бульвари та сквери мають відігравати роль зелених артерій, які виступають сполучними територіями від приміського зеленого поясу до внутрішніх об’єктів озеленення. Для цього потрібно організувати таку систему озеленення, яка б забезпечила об'єднання різних типів зелених насаджень мережею бульварів та скверів.

Розвиток і трансформація мережі озеленених територій, як місць масового відпочинку, базується на аналізі потреби в територіях даного виду, оцінці ландшафтних і планувальних умов міста.

Зелені насадження обмеженого користування. Насадження житлових районів і мікрорайонів є найпоширенішим типом насаджень обмеженого користування, оскільки житло не може вважатися комфортним, якщо оточення будівлі відповідно не озеленене. Озеленення житлових районів має плануватися як одне ціле архітектурно-планувального комплексу.

Виходячи із структури зонування житлового району, до насаджень обмеженого користування належать прибудинкові смуги і насадження навколо господарських майданчиків (сміттєзбиральних), які відіграють важливу санітарно-гігієнічну роль, ізолюючи житло від проїздів, пішохідних шляхів і господарських будівель.

У системі прибудинкової території контейнерні майданчики повинні бути огороджені та ізольовані від об'єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5 м.

Важливим кроком збереження озеленення має стати запровадження на території міста мережі відповідно облаштованих екопарковок на газонах. Вони вигідні як з екологічної, так і з економічної точки зору, адже кожен автомобіль, припаркований на озелененій території, знищує близько 15 м2 трав'яного покриву, вартість реставрації якого досить істотна. При цьому повністю газон відновлюється лише через 2-5 років.

Екологічні парковки - реальна можливість, в першу чергу, зберегти естетичний вигляд дворів житлових будинків, де кількість транспорту неухильно зростає.

Як показує практика, зелена парковка не менш практична, ніж класичний асфальт, або замощення плиткою, але при цьому вона вигідно відрізняється естетичним зовнішнім виглядом і, звичайно, здатністю значно розширити територію урбаністичного озеленення.

Планування і озеленення територій дошкільних навчальних закладів визначається специфікою об'єкта, режимом дня та часом перебування на повітрі дітей.

Цільове призначення зелених насаджень на території дошкільних установ визначається функціями майданчиків і споруд, розміщених на них, а також характером використання ділянки в педагогічних цілях.

За допомогою насаджень на території дошкільного закладу мають створюватися найбільш сприятливі мікрокліматичні та санітарно-гігієнічні умови, рядові насадження рослин ізолюють різні майданчики та споруди один від одного, крім того, насадження виконують науково-пізнавальну функцію.

При плануванні озеленення території необхідно передбачати для кожної групи дітей окремі майданчики, ізольовані один від одного деревами і чагарниками. Зовнішні межі закладу необхідно озеленювати шляхом висадження захисної смуги із використанням дерев і чагарників у рядовій двоярусній посадці.

На пришкільній ділянці слід розміщувати куточки відпочинку серед декоративних рослин, а також захисні зелені смуги по її зовнішньому периметру.

На дошкільних та шкільних територіях не можна використовувати колючі і отруйні рослини. В шкільних насадженнях мають переважати аборигенні види. Екзоти слід висаджувати групами або поодиноко, поблизу доріжок і майданчиків для кращого їх огляду у вигляді своєрідних арборетумів (дендраріїв).

При виборі порід рослин, а також при їх розміщенні, необхідно звертати особливу увагу на покращення мікрокліматичних умов. За допомогою насаджень створюються затінені ділянки для відпочинку та спокійних занять, вони повинні ізольовувати одну від одної різні за призначенням території і захищати пришкільну ділянку від прилеглих вулиць. Рекомендованою є питома вага насаджень в межах 75% загальної площі пришкільної ділянки.

Для об'єктів охорони здоров'я у місті відведено території досить значних розмірів. У більшості випадків їх будівлі та споруди займають не більше 30% загальної площі території, а тому залишається достатньо місця для насаджень.

Принципи озеленення ділянок медичних установ має визначатися загальною схемою їх планування та цільовим призначенням насаджень. Стаціонарні об'єкти розміщуються на території відповідно до спеціалізованого профілю закладу.

Зовнішній периметр території закладу повинен бути обмежений суцільною зеленою смугою з кількох рядів дерев і чагарників. Ділянки, на яких розміщені господарські будівлі та підсобні споруди, необхідно ізольовувати від решти території досить щільними лінійними посадками.

Вздовж проїздів слід висаджувати ряди дерев і чагарників для захисту прилеглих до доріг ділянок від пилу і шуму. Підбором найрізноманітніших за формою і кольором рослин, у тому числі значної кількості вічнозелених, а також квітів має бути створено барвисте оформлення озеленених ділянок, особливо біля лікувальних корпусів.

Основні шляхи вирішення питань збереження та розвитку зелених зон міста:

- затвердження проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій парків і скверів по  місту з метою збереження площ зелених насаджень;

- інвентаризація та паспортизація зелених насаджень, що надасть змогу отримання достовірних даних про якісні характеристики зелених насаджень на території міста;

- проведення поточного ремонту, оновлення якісного стану (видалення сухостійних і аварійних дерев) і збільшення видового складу зелених насаджень враховуючи стійкість до впливу газів, інтенсивність росту, посухостійкість, здатність поглинати шум, стримувати пил, вітер та інше при здійсненні реконструкції і ремонтів парків, скверів, алей тощо;

- впровадження системного застосування безпечних для людини засобів захисту рослин від збудників захворювань і шкідників зелених зон;

- створення нових парків, скверів, бульварів, вуличних зелених насаджень міста відповідно до змін до генерального плану міста;

- збільшення озеленення територій дошкільних і шкільних навчальних закладів та закладів охорони здоров’я;

- озеленення прибережних ділянок для берегоукріплення та захисту від водної ерозії;

- активне впровадження квіткового оформлення міста;

- запровадження нових форм ландшафтного благоустрою (вертикальне озеленення, мобільні системи озеленення, екопарковки на газонах) у щільно забудованій центральній частині міста.

V. Завдання і заходи Програми

Перелік завдань і заходів Програми наведені у додатку

VІ. Очікувані результати і ефективність Програми

Реалізація Програми спрямовується на підтримування належного рівня забезпеченості населення якісними озелененими територіями загального користування.

VІІ. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів з виконання показників Програми, в тому числі утримання зелених насаджень, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

VІІІ. Організаційне забезпечення Програми

Організаційне забезпечення реалізації Програми і контроль за виконанням передбачених Програмою заходів здійснює управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства.

З метою координації діяльності виконавців Програми, розпорядженням міського голови створюється робоча група.

Додаток

до Програми комплексного озеленення

на 2022-2024 роки «Зелене місто»

Заходи

з виконання Програми комплексного озеленення  «Зелене місто»

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заходи щодо збереження зелених насаджень міста |  |  |  |  |
| 1. | Затвердження документації проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій парків і скверів по районах міста з присвоєнням відповідного статусу: | 2022 | Відділ земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради | 30000 |
| 1.1. | Парк ім. Л Українки |  |  |  |
|  | Парк ім. Т. Шевченка |  |  |  |
|  | Сквер по вул. Грушевського |  |  |  |
|  | Набережна |  |  |  |
|  | Ліва сторона |  |  |  |
|  | Права сторона |  |  |  |
| 2. | Інвентаризація зелених насаджень міста | 2022 | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства, управління освіти, відділ охорони здоров'я , управління культури, спорту і молоді, комунальні підприємства міста | 50000 |
| 3. | Проведення поточного ремонту об’єктів зеленого господарства | Щороку | КП «Добробут» КП «Ковельські парки» | 195000 |
| 4. | Придбання обладнання, машин та механізмів для утримання парків та скверів | Щороку |  | 1000000 |
| 5. | Відновлення теплиць, парників та розсадників на виробничих дільницях КП «Добробут» | 2022 | КП «Ковельські парки» | 100000 |
| Заходи щодо будівництва, реконструкції та ремонту зелених насаджень міста |  |  |  |  |
| 6. | Будівництво об’єктів благоустрою (парків, скверів, бульварів, алей тощо) | Щороку | Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства | 1000000 |
| 7. | Ремонт об’єктів благоустрою (парків, скверів, бульварів, алей тощо) | Щороку |  | 195000 |
| Заходи щодо збільшення зелених насаджень міста |  |  |  |  |
| 8. | Збільшення площ зелених насаджень територій дошкільних та шкільних навчальних закладів | Щороку | Управління освіти міської ради | 50000 |
| 9. | Збільшення площ зелених насаджень територій закладів охорони здоров’я | Щороку | Відділ охорони здоров’я міської ради | 20000 |
| 10. | Озеленення та облагородження вздовж смуг відведення автомобільних доріг | Щороку | КП «Добробут» | 50000 |
| 11. | Озеленення прибережно-захисних смуг річок та водойм міста | Щороку | КП «Ковельські парки» | 100000 |
| 12. | Озеленення санітарно-захисних зон промислових (виробничих) майданчиків комунальних підприємств міста | Щороку | Комунальні підприємства міста | Кошти підприємств |
| 13. | Садіння дерев, чагарників та створення газонів; доповнення у разі відпаду дерев та чагарників | Щороку | КП «Ковельські парки», КП «Добробут» | 100000 |
| 14. | Відновлення існуючих та влаштування нових квітників та розаріїв | Щороку | КП «Ковельські парки» | 100000 |
| 15. | Вирощування посадкового матеріалу дерев, чагарників та квітників. | Щороку | КП «Ковельські парки» | 50000 |

Депутати міської ради                                                           Андрій МІЛІНЧУК

Вадим КЛІМУК

Наталія СЕНИК