УКРАЇНА

## КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

# 11.05.2017 № 152

Про підготовку міського господарства

до роботи в осінньо-зимовий   період

2017- 2018 років

Керуючись ст.30, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення своєчасної підготовки та стабільного  функціонування господарства міста в осінньо-зимовий період 2017- 2018 років,  виконавчий комітет

В  И  Р  І  Ш  И  В :

1. Затвердити заходи з підготовки міського господарства до роботи в  осінньо-зимовий період 2017 -2018 років  (додаються).

2. Для оперативного управління та контролю за ходом підготовки  підприємств і установ міста до роботи в осінньо-зимовий період, створити  оперативний штаб з координації дій по підготовці господарства та соціальної  інфраструктури  міста  до роботи  в осінньо – зимовий період  2017 –2018 років  та  контрольні групи оперативного штабу, згідно з додатками  1 , 2.

3. Комунальним службам, керівникам підприємств, установ, організацій  міста , незалежно від форм власності:

1) забезпечити своєчасне та в повному обсязі виконання заходів по  підготовці  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2017 -2018 років.

2) забезпечити  наявність  нормативного  запасу палива та матеріалів.

3) забезпечити суворий  контроль  за  здійсненням  проплати  за  використані  паливно-енергетичні ресурси та дотриманням затверджених  лімітів  їх  споживання.

4. Фінансовому  управлінню (Романчук В.О.)  передбачити  фінансування   робіт  по  підготовці  міського  господарства  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  у  відповідності  до  виконаних  об”ємів, в  межах  бюджетного  призначення.

5. Відділу економічного розвитку та торгівлі  (Барна Л.А.)  спільно   з  Ковельською філією ПАТ “Волиньобленерго”  (Герасимчук А.В.)  та   з Ковельським відділенням ПАТ “Волиньгаз” (Рибачок С.Ю.)  визначити  перелік  підприємств,  на  яких зросла заборгованість за спожиті енергоносії, не проводяться поточні  розрахунки  за  спожитий  природний  газ, електричну  та  теплову  енергію і  які  не  мають  можливості  вирішити  ці  питання. На  підставі  зазначених  матеріалів до 15.06.2017р. підготувати  пропозиції  щодо  проплати  за  отримані енергоносії.

6. Управлінню капітального будівництва та житлово – комунального господарства ( Стернічук А.В ) :

1) організувати роботу і  контроль  по  виконанню  заходів  по  підготовці  комунальних  підприємств  до  роботи  в  зимовий  період.

2) до 01.10.2017р. завершити  поточний  і  капітальний  ремонт  доріг  з  твердим  покриттям.

3) до 01.12.2017р. завершити  поточний  ремонт   доріг з  підсипкою  піском  і  щебенем.

7. Керівникам  підприємств  житлово - комунального господарства  міста:

1) переглянути  і  провести  скорочення  витрат  енергоресурсів  на  власні  потреби  за  рахунок  поновлення  зношених  фондів, реалізації  інвестиційних  проектів.

2) створити   запас  будівельних  та інших  матеріалів ,   про  хід  формування  якого інформувати управління капітального будівництва та житлово – комунального  господарства  щомісячно  до  15  числа,  починаючи  з  червня  2017р.

8. Рекомендувати  Ковельському відділенню ПАТ «Волиньгаз»  (Рибачок С.Ю.) здійснити  комплекс  організаційно-технічних  заходів  щодо  підготовки  газового  господарства  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2017 - 2018 років, про  хід  виконання  яких   інформувати   міськвиконком  щомісячно до 15 числа, починаючи  з  червня   2017р.

9. Ремонтним  житлово - комунальним  підприємствам  № 1 і  № 2  (Солов’янчук В.С., Гейко Н.М.), підприємству  теплових мереж «Ковельтепло»        (Бойко В.І.), управлінню  водопровідно – каналізаційного господарства  (Рибачок Ю.І.), товариству з обмеженою відповідальністю « К.П.Верес» (Сидорук В.О. ), будинкоуправлінню № 2 (Писарук В.В.), КП “Ковельбуд” (Сидорук В.А.), Ковельському відділенню ПАТ «Волиньгаз»  (Рибачок С.Ю.),  професійно - технічному  училищу   № 5  (Кобченко Є.В.),  професійно-технічному  ліцею  № 7 (Антонюк С.М.), промислово - економічному  коледжу   (Селівончик Т.В.), медичному коледжу (Холейко І.І.), управлінню освіти  (Бичковський В.В.), відділу  культури  (Савлук В.А.) до  10.07.2017р.  забезпечити  проведення  інвентаризації  інженерних  вводів об”єтів  житла, виробничих та  навчальних  приміщень. До  20.09.2017р. закінчити  ремонтні  роботи  з  герметизації  інженерних  вводів  з  оформленням  відповідних  актів.

10. Хід  виконання  даного  рішення   в  порядку  контролю  заслуховувати    на  засіданні  виконавчого  комітету.

11. Контроль  за  виконанням  цього рішення  покласти   на  першого заступника міського голови  Гетьмана М.О., заступників міського  голови  Прокопіва І.Я. та Товстигу А.В., відповідно  до  розподілу  їх  функціональних  обов”язків, відповідальність  за  підготовку  комунальних  підприємств   до  роботи  в  осінньо -  зимовий  період  покласти  на  начальника управління капітального будівництва та житлово – комунального господарства Стернічука А.В.

Перший  заступник міського голови                                               М.О.Гетьман

Стернічук  61742